## Slide 1
ACAD.CC 2027 · 前期调研进展对齐会 · [6A22-01]
过程性报告 · 非结论
数据与实验可行性
Data Availability & Experimental Feasibility
汇报人 王雷超 · 软件工程 2025 级
调研方向 E
本次只报过程：做了什么、卡在哪、下一步
09
已初盘的公开数据来源
单据 / 表单 / 版面 / 财报舞弊
04
并行推进的替代路线
其中两条自己可控，两条要看别人
01
关键缺口：无公开 benchmark
本次检索范围内未发现三单匹配基准
2026.10.22 前期调研进展对齐会
汇报顺序第 4 位
真实数据拿不到，不等于实验做不成——但代价必须先说清

## Slide 2
01 起点
三条约束，决定了真实数据这条路走不通
这套系统要做的，是把合同、验收单、发票、收付款记录、银行流水、会计凭证放在一起交叉比对。前提是手里要有真实发生过的业务单据。这一轮查下来，三条约束把这条路基本堵住了。
一、财务凭证是企业核心商业秘密。价格、账期、供应商本身就是经营信息，企业没有理由向学生团队开放。
二、发票票面带姓名、纳税人识别号、开户行与账号，属于个人信息，脱敏不彻底等同于泄露。
三、凭证与账簿受会计档案管理办法约束，有保管年限与调阅审批，企业内部人员也不能随意导出。
三条约束叠加的结果
不是「难拿」，
而是「拿不到授权」。
这不是团队能力问题，是制度设计的结果。所以 E 方向要回答的，不是「去哪找数据」，而是「没有真实数据，怎么证明系统有效」。
依据：deck P119 · 10/14 会议纪要
结论先行：真实数据拿不到，所以本方向的工作重心从「找数据」转向「造数据 + 验证读得准」。
依据：纪要「仅需明确项目可用的数据来源方向即可」；deck P119 已把数据可得性列为早期决策门槛
方向 E · 数据与实验可行性
02 / 07

## Slide 3
02 方法
四条替代路线并行，两条自己可控
路线 01
待查 · 低成本先试
河海官方数据库
先看学校自己有没有现成的数据平台或数据库，能直接调用的就不用去外面求人。
路线 02
待启动 · 不进关键路径
校企合作企业（脱敏）
走指导教师与校友渠道，先要访谈，再要素例单据，最后争取一份意向。审批不在我们手上。
路线 03
已初盘 · 负责人认可
外网公开数据集
HuggingFace、Kaggle、Papers with Code 逐项核许可与可下载性，共初盘 9 个来源。
路线 04
优先做 · 最省力
反查同类工作的数据来源
不看别人怎么写结论，只看他们用什么数据。别人踩过的坑，比自己搜十页都有用。
03、04 由我们自己推进；01、02 的审批权在别人手上——所以它们只能是并行项，不能是前置项。
方向 E · 数据与实验可行性
03 / 07

## Slide 4
03 对齐 · 10/21 沟通
一句话改变了做法：先看别人从哪来数据
负责人怎么说
10/21 22:07 原话摘录
「确实财务数据比较难获取」
先确认了：约束是真的，不是我找得不够
「你看看有没有什么替代方法」
不要停在"拿不到"，要给出替代路径
「比如说像你说的这种公开数据集」
给了一个明确可执行的方向
「可以看一下其他的，他们是从哪里来的数据」
这条最关键——先抄作业，别自己从零硬找
→
所以我把做法改成
对应上面每一条的落地动作
01
不再论证"要真实数据"，改成论证"没有真实数据也能验证系统"
02
主线定合成数据，公开数据只负责验证"读得准"，两组结果分开报
03
公开数据集逐项核许可：CORD 等多为 CC BY-NC，只能内部评测
04
新增一条检索动作：反查同类论文与开源项目的"数据来源"章节
实事求是说：这句话比我自己搜两天都管用——它把"硬找"换成了"先看别人怎么解"。
方向 E · 数据与实验可行性
04 / 07

## Slide 5
04 证据 · 初盘
九个来源初盘：能用的都集中在"读得出"这一段
来源 / 名称 | 覆盖环节 | 许可状态 | 本轮判断
SROIE | 解析 · 收据 | 研究用途，待核验 | 可做解析评测
CORD | 解析 · 字段抽取 | CC BY-NC 居多 | 可评测，禁商用
FUNSD | 解析 · 表单 | 待核验 | 可做解析评测
XFUND | 解析 · 中文表单 | 待核验 | 中文表单可用
DocVQA | 解析 · 文档理解 | 待核验 | 参考价值
PubLayNet / DocBank | 解析 · 版面分析 | 待核验 | 训练版面模型
AAER（SEC） | 业务 · 舞弊案例 | 公开 | 理解"什么是异常"
中文数电票样本 | 解析 | 授权不明（爬取） | 不纳入数据池
校企 / 学校脱敏数据 | 全链路 | 需书面授权 | 并行争取
九个来源里，八个只能支撑"读得出"，没有一个能支撑"对得上"。
这是初步判断，不是结论；许可状态栏凡标"待核验"的，都要逐个打开原始页面确认
方向 E · 数据与实验可行性
05 / 07

## Slide 6
05 核心观察
链条不是断在"读"，是断在"对"
第 1 段
公开数据充足
读得出
OCR · 版面分析 · 字段抽取
SROIE、CORD、FUNSD、XFUND、PubLayNet 都能直接用。这一段不用自研，借开源即可。
→
第 2 段
公开数据空缺
对得上
两方 / 三方单据匹配
本次检索范围内未发现公开的三单匹配数据集——因为"哪笔该对不上"需要业务判断，没人公开。
→
第 3 段
无统一标准
说清为什么
异常归因 · 证据链
这是假定差异点，但也没有现成的评测口径，指标要我们自己定。
所以主线只能是合成数据：只有自己造，才知道正确答案，才算得出检出率。
公开数据仍有价值：它负责证明第 1 段读得准，两块结果分开报。
一句话记住：能用公开数据解决的问题，都不是这个项目的难点。
难点在第 2 段和第 3 段——那里既没有数据，也没有标准答案
方向 E · 数据与实验可行性
06 / 07

## Slide 7
06 下一步
到 10/25：先跑通 20 笔，再谈别的
我要做完的五件事
按优先级排序，第 1 条周末前完成
01
反查同类工作，记「他们用什么数据」
最优先
02
查河海官方数据库有无可用资源
待查
03
逐个核验 1–7 号来源的许可
待核
04
下载 SROIE / FUNSD，真跑一遍导入
本周必做
05
合成脚本 v1：跑 20 笔金额不符
本周必做
完成判据：有数、有图、有记录——不是有一份清单。
需要三类配合
跨模块部分，会上想对一下
商科侧 · 会计 / 财务管理
审定异常注入规则，避免"自己出题自己答"
B 方向 · AI 技术与学术
同类论文的"数据来源"章节，帮我一起标
C 方向 · 竞品与开源
竞品实际用什么数据、怎么绕开合规
会上想请三位一起定的三件事
议题 01
数据路线就按「合成数据为主」定下来？
议题 02
异常类型由谁审定？我建议交商科侧。
议题 03
若校赛在 11 月，六个方向要不要砍？
方向 E · 数据与实验可行性
07 / 07